Ficha del Proyecto

━━━━━

KontadorIA · Sistema de Finanzas para PYMEs

| Asignatura | Capstone |
| --- | --- |
| Sección | 005D |
| Docente | Cindy Contador |
| Sede | Antonio Varas |
| Integrantes | Diego Gallardo · Scrum Master Vicente Hermosilla · Product Owner Felipe Quezada · Desarrollador |
| Versión | 3.0 |
| Fecha | 13 de octubre de 2026 |

Índice

Datos del proyecto	3

Equipo y responsabilidades	3

Problema	3

Solución	4

Objetivos del proyecto	4

Alcance	4

Usuarios	5

Tecnología	5

Presupuesto	5

Riesgos principales	6

Indicadores de éxito	7

# 1. Datos del proyecto

Resumen ejecutivo de KontadorIA: quién lo desarrolla, en qué plazo, qué problema aborda y con qué alcance, recursos y criterios de éxito se evaluará.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | KontadorIA |
| Sponsor | Sin sponsor externo. Proyecto autogestionado por el equipo: el producto está pensado para ofrecerse a múltiples PYMEs, no para un cliente único que lo encargue. |
| Product Owner | Vicente Hermosilla |
| Scrum Master | Diego Gallardo |
| Desarrollador | Felipe Quezada |
| Fecha de inicio | 13 de agosto de 2026 |
| Fecha de término | 11 de diciembre de 2026 (fin del Sprint 5 y entrega de la versión 1.1) |

# 2. Equipo y responsabilidades

El equipo trabaja con Scrum. Felipe concentra el desarrollo técnico, Diego facilita el proceso y Vicente prioriza el producto según las necesidades del negocio.

| Área | Responsable | Rol Scrum |
| --- | --- | --- |
| Backend y Azure Functions | Felipe Quezada | Desarrollador |
| Frontend | Felipe Quezada | Desarrollador |
| Base de datos y Row-Level Security | Felipe Quezada | Desarrollador |
| Facilitación del proceso Scrum | Diego Gallardo | Scrum Master |
| Priorización del backlog y negocio | Vicente Hermosilla | Product Owner |

# 3. Problema

Las PYMEs chilenas pequeñas (de 1 a 20 personas y sin contador interno) suelen llevar sus gastos e ingresos en Excel, WhatsApp o papel.

El resultado típico son boletas que se pierden o se registran tarde, un contador externo que recibe la información desordenada a fin de mes y un dueño que no sabe en qué se está gastando el dinero mientras el mes transcurre.

# 4. Solución

KontadorIA es una aplicación web donde una PYME registra sus gastos e ingresos de tres formas: manualmente, cargando una foto o PDF de la boleta (la inteligencia artificial extrae los datos y el usuario los confirma) o importando el Excel o CSV que ya utiliza.

La plataforma es multiempresa desde su diseño: los datos de cada empresa quedan aislados en la propia base de datos, y cada usuario accede según su rol (dueño, contador externo o empleado). Así la PYME no renuncia a lo que ya tiene ni enfrenta la curva de aprendizaje de un software contable completo.

# 5. Objetivos del proyecto

| N° | Objetivo |
| --- | --- |
| 1 | Que las PYMEs gestionen sus finanzas de forma simple, como alternativa al control manual en Excel o al software contable tradicional, sin necesidad de conocimientos contables. |
| 2 | Reducir el tiempo y los errores del registro de boletas y facturas, y evitar que se pierdan o se registren tarde. |
| 3 | Que cada persona de la empresa (dueño, contador y empleados) participe en la gestión financiera según su función, viendo solo lo que le corresponde. |
| 4 | Proteger la información financiera de cada empresa frente a cualquier acceso de otras empresas, con un costo de operación bajo y predecible. |

# 6. Alcance

El alcance corresponde a la versión 1, que se entrega dentro del calendario del Capstone.

| Incluido en la versión 1 | Fuera de alcance de la versión 1 |
| --- | --- |
| Registro manual de ingresos y gastos | Integración con el SII |
| Carga de boletas y facturas por foto o PDF, con extracción por IA y validación del usuario | Sincronización con bancos |
| Importación de CSV/XLSX con plantilla, validación por fila y vista previa | Montos en otras monedas (solo CLP) |
| Multiempresa con Row-Level Security y tres roles | Aplicación móvil nativa (se usa web responsive / PWA) |
| Categorías, presupuestos, consultas, exportación y dashboard | Envío automático de correos de invitación |

# 7. Usuarios

| Rol | Qué hace | Qué no puede hacer |
| --- | --- | --- |
| Dueño / Administrador | Gestiona usuarios, empresa, categorías y presupuestos. Registra, importa, consulta y exporta todos los movimientos. | — |
| Contador externo | Consulta todos los movimientos de la empresa, importa CSV/XLSX y exporta reportes. Puede atender a varias empresas. | Gestionar usuarios o la configuración de la empresa. |
| Empleado | Registra los gastos e ingresos del día a día, en forma manual o por foto/PDF. | Ver movimientos de otros usuarios, reportes globales, importar o exportar. |

# 8. Tecnología

La plataforma se construye principalmente sobre servicios gestionados de Microsoft Azure. El detalle y la justificación de cada elección están en el Documento de Arquitectura de Software.

| Componente | Tecnología | Dónde se ejecuta |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React + Vite (PWA) | Netlify |
| Backend | FastAPI | Azure Functions (Flex Consumption) |
| Base de datos y seguridad | Azure SQL Database + Row-Level Security | Azure for Students (Duoc) |
| Almacenamiento de documentos | Azure Blob Storage, un contenedor por empresa | Azure for Students (Duoc) |
| Inteligencia artificial | Azure AI Document Intelligence | Azure for Students (Duoc) |
| Autenticación | Microsoft Entra External ID + MSAL | Azure, cuenta personal |
| Monitoreo | Application Insights | Azure for Students (Duoc) |
| Control de versiones y CI/CD | GitHub + GitHub Actions | GitHub |

# 9. Presupuesto

Durante el Capstone la plataforma opera con los créditos y niveles gratuitos de Azure for Students. La siguiente tabla proyecta el costo mensual de un despliegue comercial con la arquitectura actual, en un escenario de 10 PYMEs, 30 usuarios activos y 1.000 boletas procesadas con IA al mes.

| Servicio | Configuración | Costo mensual (USD) |
| --- | --- | --- |
| Netlify | Hosting del frontend, plan gratuito | $0,00 |
| Azure Functions | Flex Consumption, dentro de la cuota gratuita de ejecuciones | $0,00 |
| Azure SQL Database | Standard S0 (10 DTU, 250 GB) | $14,72 |
| Azure Blob Storage | Uso general v2, LRS, nivel Hot: 20 GB de documentos y 1 GB del runtime de Functions | $0,69 |
| Azure AI Document Intelligence | S0, 1.000 páginas al mes (US$ 0,01 por página) | $10,00 |
| Microsoft Entra External ID | Gratuito hasta 50.000 usuarios activos al mes | $0,00 |
| Application Insights | Dentro de la cuota gratuita de ingesta | $0,00 |
| GitHub y GitHub Actions | Plan gratuito | $0,00 |
| Total mensual estimado | Sin costos iniciales | $25,41 |

El costo que crece con el uso es Document Intelligence, que cobra por cada página procesada. La importación de CSV/XLSX no tiene costo marginal, por lo que es la vía más económica para cargar grandes volúmenes de datos.

Fuente: Azure Pricing Calculator, cotización del 13-10-2026 (precios de referencia en USD, región West US). Con el dólar a $976,88, el total equivale a unos $24.820 CLP al mes. Netlify, Entra External ID, Application Insights y GitHub según sus niveles gratuitos. Detalle y supuestos en el Presupuesto Estimado v2.

# 10. Riesgos principales

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Fuga de datos entre empresas por una política RLS mal escrita o un SESSION_CONTEXT reutilizado entre conexiones | Alto | RLS en la base de datos, SESSION_CONTEXT fijado en cada solicitud a partir del token validado y pruebas de aislamiento entre empresas y entre empleados. |
| Errores de extracción de la IA en documentos borrosos o en formatos no reconocidos | Medio | El usuario revisa y confirma los datos antes de guardar; si el documento no se puede leer, se ofrece el formulario manual. |
| Archivos CSV/XLSX mal formados | Medio | Plantilla fija descargable, validación de cada fila y vista previa antes de confirmar la importación. |
| Restricciones de la cuenta Azure for Students de Duoc (regiones permitidas, creación de tenant, App Registrations) | Medio | Ya se presentó y se resolvió: frontend en Netlify, identidad en una cuenta Azure separada y despliegue con Managed Identity. |
| Retrasos frente al calendario académico | Medio | Alcance de la versión 1 cerrado y backlog priorizado por el Product Owner; lo no esencial pasa al backlog futuro. |

# 11. Indicadores de éxito

| Indicador | Cómo se verifica |
| --- | --- |
| Aislamiento multiempresa | Un usuario de la empresa A no obtiene datos de la empresa B bajo ningún rol, ni siquiera llamando a la API directamente. |
| Flujos de carga | Los tres flujos (manual, foto/PDF y CSV/XLSX) funcionan de punta a punta, con confirmación del usuario antes de guardar. |
| Roles y permisos | Los permisos de administrador, contador y empleado se cumplen en la interfaz, en la API y en la base de datos. |
| Historias de usuario | Las historias comprometidas para la versión 1 cumplen sus criterios de aceptación. |
| Costo operativo | La operación se mantiene dentro del presupuesto mensual proyectado. |