KontadorIA

Sistema de gestión financiera para PYMEs

Historias de Usuario

Versión 1.2 — 11 de octubre de 2026

Proyecto Capstone — Fase 2

Índice

1. Resumen

2. Roles y permisos

3. Criterios transversales

4. Historias de usuario

HU01 — Inicio de sesión

HU02 — Gestión de usuarios

HU03 — Roles y permisos

HU04 — Gestión de empresas

HU05 — Aislamiento de información

HU06 — Registrar ingresos y gastos

HU07 — Consultar y filtrar movimientos

HU08 — Cargar boleta o factura

HU09 — Validar información extraída

HU10 — Importar CSV/XLSX

HU11 — Validar archivo importado

HU12 — Revisar importación

HU13 — Trazabilidad de importaciones

HU14 — Gestión de categorías

HU15 — Gestión de presupuestos

HU16 — Consultar y exportar información financiera

HU17 — Registro de cuenta y empresa

HU18 — Dashboard

5. Decisiones del equipo

6. Control de cambios

# 1. Resumen

El documento contiene 18 historias de usuario: las 16 de la versión 1.0, con sus criterios de aceptación ajustados al diseño del sistema, y 2 historias nuevas (HU17 Registro de cuenta y empresa, HU18 Dashboard). Cada historia indica su clave en Jira (proyecto KONTADORIA, tipo Historia) y su estimación en story points.

| Historia | Rol | Jira | Pts |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01 — Inicio de sesión | Todos | KONTADORIA-1 | 3 |
| HU02 — Gestión de usuarios | Administrador | KONTADORIA-2 | 5 |
| HU03 — Roles y permisos | Administrador | KONTADORIA-3 | 5 |
| HU04 — Gestión de empresas | Administrador | KONTADORIA-4 | 5 |
| HU05 — Aislamiento de información | Todos | KONTADORIA-5 | 5 |
| HU06 — Registrar ingresos y gastos | Administrador, empleado | KONTADORIA-6 | 5 |
| HU07 — Consultar y filtrar movimientos | Todos | KONTADORIA-7 | 5 |
| HU08 — Cargar boleta o factura | Administrador, empleado | KONTADORIA-8 | 5 |
| HU09 — Validar información extraída | Administrador, empleado | KONTADORIA-9 | 5 |
| HU10 — Importar CSV/XLSX | Administrador, contador | KONTADORIA-10 | 5 |
| HU11 — Validar archivo importado | Administrador, contador | KONTADORIA-11 | 5 |
| HU12 — Revisar importación | Administrador, contador | KONTADORIA-12 | 3 |
| HU13 — Trazabilidad de importaciones | Administrador, contador | KONTADORIA-13 | 5 |
| HU14 — Gestión de categorías | Administrador | KONTADORIA-14 | 3 |
| HU15 — Gestión de presupuestos | Administrador | KONTADORIA-15 | 5 |
| HU16 — Consultar y exportar información financiera | Administrador, contador | KONTADORIA-16 | 5 |
| HU17 — Registro de cuenta y empresa | Dueño de PYME (nuevo usuario) | KONTADORIA-17 | 5 |
| HU18 — Dashboard | Todos | KONTADORIA-18 | 5 |

# 2. Roles y permisos

Resumen de lo que puede hacer cada rol. Las historias HU03, HU05 y HU07 dependen de esta tabla.

| Rol | Puede | No puede |
| --- | --- | --- |
| Administrador (dueño) | Gestionar usuarios, empresa, categorías y presupuestos; registrar movimientos (manual, foto/PDF); importar CSV/XLSX; ver todos los movimientos y reportes; exportar. | — |
| Contador | Ver todos los movimientos de la empresa; importar CSV/XLSX; consultar y exportar reportes. | Gestionar usuarios; editar configuración (empresa, categorías, presupuestos); registrar movimientos. |
| Empleado | Registrar movimientos (manual, foto/PDF); ver sus propios movimientos. | Ver movimientos de otros usuarios; ver reportes globales; importar CSV/XLSX; exportar. |

# 3. Criterios transversales

Aplican a todas las historias:

- La aplicación funciona en celular, tablet y computador (aplicación web responsive, instalable como PWA).

- Los montos se manejan en pesos chilenos (v1 no es multi-moneda).

- Toda regla de permisos se valida en el servidor; la pantalla solo oculta lo que el usuario no puede usar.

- Ninguna carga (manual, foto/PDF o importación) guarda datos sin que el usuario confirme.

- Toda la información queda aislada por empresa (ver HU05).

# 4. Historias de usuario

## HU01 — Inicio de sesión

Rol: Todos   ·   Jira: KONTADORIA-1   ·   Estimación: 3 pts   ·   Prioridad: Alta

Como usuario de KontadorIA, quiero iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña, para acceder de forma segura a las funcionalidades correspondientes a mi empresa.

Criterios de aceptación

- El usuario puede ingresar correo y contraseña.

- El sistema valida las credenciales ingresadas.

- Con credenciales correctas, el usuario accede a la plataforma.

- Con credenciales incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error.

- El usuario accede solo a las funcionalidades correspondientes a su rol.

- La autenticación se realiza con Microsoft Entra External ID: KontadorIA no guarda contraseñas en su base de datos.

- El backend rechaza (401) cualquier solicitud sin token o con un token inválido: firma que no corresponde a Entra External ID, emisor o audiencia distintos a los de KontadorIA, o token vencido.

- El usuario puede recuperar su contraseña desde la pantalla de inicio de sesión.

- El usuario puede cerrar sesión.

- Un usuario desactivado no puede acceder, aunque sus credenciales sean correctas (ver HU02).

## HU02 — Gestión de usuarios

Rol: Administrador   ·   Jira: KONTADORIA-2   ·   Estimación: 5 pts   ·   Prioridad: Media

Como administrador, quiero invitar y gestionar a los usuarios de mi empresa, para permitir que otras personas utilicen la plataforma con el rol que les corresponde.

Criterios de aceptación

- El administrador puede invitar nuevos usuarios indicando su correo y su rol.

- El sistema genera un link de invitación vinculado a ese correo. El administrador lo copia y lo comparte por el medio que prefiera (en v1 no se envía correo automático).

- El link expira a las 72 horas y sirve una sola vez.

- La invitación solo se puede aceptar iniciando sesión con el mismo correo invitado; con otro correo, el acceso se rechaza.

- El administrador puede ver las invitaciones pendientes y revocarlas antes de que se usen.

- El administrador puede cambiar el rol de un usuario existente.

- El administrador puede desactivar usuarios.

- Un usuario desactivado no puede acceder a la plataforma; su historial de movimientos se conserva.

- No se puede desactivar, quitar ni cambiar el rol del último administrador activo de la empresa; el sistema muestra un mensaje indicando que primero se debe asignar otro administrador.

- Solo el administrador puede gestionar los usuarios de la empresa (validado en el servidor, no solo en la pantalla).

## HU03 — Roles y permisos

Rol: Administrador   ·   Jira: KONTADORIA-3   ·   Estimación: 5 pts   ·   Prioridad: Alta

Como administrador, quiero que cada usuario tenga permisos según su rol, para controlar qué información y funcionalidades puede utilizar.

Criterios de aceptación

- El sistema reconoce los roles administrador, contador y empleado.

- Cada rol posee los permisos definidos en la tabla de roles (sección 2 de este documento).

- Un usuario no puede ejecutar acciones que no correspondan a su rol.

- Los permisos se validan en el servidor: se cumplen aunque alguien llame a la API directamente, sin pasar por la pantalla.

- El rol de cada usuario lo determina el sistema a partir de su empresa; nunca se toma de un dato enviado por el navegador.

- Los permisos aplican tanto a la información como a las funcionalidades.

## HU04 — Gestión de empresas

Rol: Administrador   ·   Jira: KONTADORIA-4   ·   Estimación: 5 pts   ·   Prioridad: Media

Como administrador, quiero gestionar la información de mi empresa, para mantener correctamente identificada a la organización dentro de la plataforma.

Criterios de aceptación

- El administrador puede visualizar la información de su empresa: nombre, RUT y giro.

- Puede modificar la información permitida.

- El RUT se valida con el formato chileno y su dígito verificador.

- Los usuarios quedan asociados a su empresa correspondiente.

- La información de la empresa se utiliza en las operaciones de la plataforma.

Nota: La creación de la empresa se cubre en la nueva HU17.

## HU05 — Aislamiento de información

Rol: Todos   ·   Jira: KONTADORIA-5   ·   Estimación: 5 pts   ·   Prioridad: Alta

Como usuario de una empresa, quiero que solamente pueda acceder a la información que me corresponde, para mantener protegidos los datos financieros de la empresa y de sus integrantes.

Criterios de aceptación

- Un usuario solo puede consultar información de su empresa.

- Un usuario de la empresa A no puede visualizar información de la empresa B.

- Las restricciones entre empresas se aplican independientemente del rol.

- Los movimientos financieros quedan asociados a la empresa correspondiente.

- Un empleado solo puede ver los movimientos que él mismo registró; el administrador y el contador ven todos los movimientos de su empresa.

- Estas restricciones se aplican en la base de datos (Row-Level Security) y se cumplen aunque se llame a la API directamente.

- Se verifica con pruebas específicas: un usuario de la empresa A pidiendo datos de la empresa B, y un empleado pidiendo movimientos de otro empleado de su misma empresa; en ambos casos no obtiene datos.

Nota: Es el punto más crítico del proyecto; su diseño se detalla en el documento Seguridad en el Sistema.

## HU06 — Registrar ingresos y gastos

Rol: Administrador, empleado   ·   Jira: KONTADORIA-6   ·   Estimación: 5 pts   ·   Prioridad: Alta

Como administrador o empleado, quiero registrar ingresos y gastos manualmente, para mantener actualizado el control financiero de mi empresa.

Criterios de aceptación

- El usuario puede seleccionar si registra un ingreso o un gasto.

- Puede ingresar fecha y monto.

- El monto se registra en pesos chilenos.

- Puede seleccionar una categoría del tipo correspondiente (ingreso o gasto).

- Puede ingresar información opcional como proveedor y descripción.

- Puede indicar el tipo de documento: boleta, factura u otro.

- El movimiento queda asociado a la empresa y al usuario que lo registró.

- El contador no puede registrar movimientos.

## HU07 — Consultar y filtrar movimientos

Rol: Todos   ·   Jira: KONTADORIA-7   ·   Estimación: 5 pts   ·   Prioridad: Alta

Como usuario, quiero consultar y filtrar movimientos financieros, para encontrar rápidamente la información que necesito.

Criterios de aceptación

- El usuario puede consultar los movimientos registrados.

- Puede filtrar por categoría.

- Puede filtrar por tipo (ingreso o gasto).

- Puede filtrar por rango de fechas.

- El administrador y el contador pueden filtrar por usuario.

- Un empleado solo ve sus propios movimientos, por lo que no tiene filtro por usuario (ver HU05).

- Los resultados corresponden únicamente a la empresa del usuario.

## HU08 — Cargar boleta o factura

Rol: Administrador, empleado   ·   Jira: KONTADORIA-8   ·   Estimación: 5 pts   ·   Prioridad: Alta

Como administrador o empleado, quiero cargar una boleta o factura mediante imagen o PDF, para registrar su información sin tener que ingresar los datos manualmente.

Criterios de aceptación

- El usuario puede seleccionar una imagen (JPG o PNG) o un archivo PDF.

- Desde el celular, se puede tomar la foto directamente con la cámara.

- El sistema recibe y procesa el documento.

- La IA extrae fecha, proveedor, monto, tipo de documento y una categoría sugerida.

- Mientras el documento se procesa, la pantalla muestra un indicador de carga.

- Si el archivo no puede ser procesado, el sistema lo informa y ofrece el formulario de carga manual vacío.

- El documento queda guardado y asociado al movimiento registrado.

- Un doble clic o un reintento por falla de red no duplica el movimiento.

## HU09 — Validar información extraída

Rol: Administrador, empleado   ·   Jira: KONTADORIA-9   ·   Estimación: 5 pts   ·   Prioridad: Alta

Como usuario, quiero revisar y corregir la información extraída por la IA, para asegurar que el movimiento sea registrado correctamente.

Criterios de aceptación

- El sistema muestra los datos extraídos en un formulario.

- El usuario puede modificar cualquiera de los datos.

- Si la categoría sugerida coincide con una existente, queda preseleccionada; si no, el usuario elige una de la lista. Desde esta pantalla no se crean categorías nuevas.

- El movimiento no se registra hasta que el usuario confirme.

- El usuario puede cancelar sin que se registre nada.

- Al confirmar, la información validada se registra correctamente, indicando que su origen fue una foto o un PDF.

## HU10 — Importar CSV/XLSX

Rol: Administrador, contador   ·   Jira: KONTADORIA-10   ·   Estimación: 5 pts   ·   Prioridad: Media

Como administrador o contador, quiero importar movimientos mediante archivos CSV/XLSX, para incorporar rápidamente información financiera que ya tengo registrada.

Criterios de aceptación

- El usuario puede descargar una plantilla con columnas fijas: fecha, monto, tipo, categoría, proveedor y descripción.

- El usuario puede seleccionar un archivo CSV o XLSX.

- El archivo debe usar la estructura de la plantilla; si no la usa, el sistema lo indica con un mensaje claro.

- El sistema procesa el archivo.

- Los movimientos importados quedan asociados a la empresa correspondiente.

- Solo el administrador y el contador pueden realizar importaciones; un empleado no puede, ni siquiera llamando a la API directamente.

## HU11 — Validar archivo importado

Rol: Administrador, contador   ·   Jira: KONTADORIA-11   ·   Estimación: 5 pts   ·   Prioridad: Media

Como administrador o contador, quiero que el sistema valide las filas del archivo antes de importarlas, para evitar registrar información incorrecta.

Criterios de aceptación

- El sistema identifica las filas válidas.

- El sistema identifica las filas con errores.

- Se informa el motivo del error de cada fila (por ejemplo: fecha inválida, monto no numérico, categoría inexistente).

- Las filas válidas pueden continuar con el proceso de importación.

- Las filas con errores no se registran como movimientos.

- El usuario puede descargar las filas con errores en un archivo, para corregirlas y volver a importarlas.

## HU12 — Revisar importación

Rol: Administrador, contador   ·   Jira: KONTADORIA-12   ·   Estimación: 3 pts   ·   Prioridad: Media

Como administrador o contador, quiero visualizar un resumen de la importación antes de confirmar, para revisar los resultados antes de registrar los movimientos.

Criterios de aceptación

- El sistema muestra la cantidad de registros válidos.

- Muestra la cantidad de registros con errores.

- El usuario puede revisar los resultados antes de confirmar.

- Solo después de confirmar se registran los movimientos válidos.

- El usuario puede cancelar la importación sin que se registre nada.

## HU13 — Trazabilidad de importaciones

Rol: Administrador, contador   ·   Jira: KONTADORIA-13   ·   Estimación: 5 pts   ·   Prioridad: Baja

Como administrador o contador, quiero consultar el resultado de las importaciones realizadas, para mantener un registro de los archivos procesados y sus resultados.

Criterios de aceptación

- El sistema registra quién realizó la importación.

- Registra la fecha y hora de la importación.

- Registra el nombre y tipo del archivo utilizado.

- Registra la cantidad de filas totales, importadas y con error.

- Registra el resultado de la importación (completada o completada con errores).

- Cada movimiento importado queda vinculado a la importación que lo creó.

- Los usuarios autorizados pueden consultar esta información.

## HU14 — Gestión de categorías

Rol: Administrador   ·   Jira: KONTADORIA-14   ·   Estimación: 3 pts   ·   Prioridad: Alta

Como administrador, quiero gestionar las categorías de ingresos y gastos, para organizar correctamente los movimientos financieros.

Criterios de aceptación

- Existen categorías predefinidas, disponibles para todas las empresas.

- El administrador puede crear categorías propias de su empresa.

- Cada categoría es de tipo ingreso o gasto.

- El administrador puede modificar las categorías propias de su empresa; las predefinidas no se modifican.

- Puede asignar un color a cada categoría, que se usa en el dashboard (HU18).

- Puede visualizar las categorías disponibles.

- Las categorías se pueden usar al registrar movimientos.

- Solo el administrador puede crear y gestionar categorías.

## HU15 — Gestión de presupuestos

Rol: Administrador   ·   Jira: KONTADORIA-15   ·   Estimación: 5 pts   ·   Prioridad: Baja

Como administrador, quiero definir presupuestos por categoría y mes, para controlar los límites de gasto de mi empresa.

Criterios de aceptación

- El administrador puede crear un presupuesto.

- Puede asociarlo a una categoría de gasto.

- Puede definir el mes y el monto límite.

- Existe un solo presupuesto por categoría y mes.

- Puede consultar los presupuestos registrados.

- La información queda asociada a la empresa correspondiente.

Nota: Las alertas automáticas al acercarse al límite quedan fuera de v1 (hoja Backlog futuro del Product Backlog).

## HU16 — Consultar y exportar información financiera

Rol: Administrador, contador   ·   Jira: KONTADORIA-16   ·   Estimación: 5 pts   ·   Prioridad: Media

Como administrador o contador, quiero consultar y exportar información financiera, para analizar los movimientos y utilizar la información fuera de la plataforma.

Criterios de aceptación

- El usuario puede consultar información financiera de su empresa.

- Puede aplicar filtros (categoría, usuario, rango de fechas) antes de consultar.

- Puede exportar los resultados en CSV o Excel.

- El archivo exportado usa el mismo formato que la plantilla de importación (HU10).

- La información exportada corresponde solo a los datos autorizados para el usuario.

- Un empleado no tiene acceso a esta funcionalidad.

## HU17 — Registro de cuenta y empresa

Rol: Dueño de PYME (nuevo usuario)   ·   Jira: KONTADORIA-17   ·   Estimación: 5 pts   ·   Prioridad: Alta

Como dueño de una PYME, quiero crear mi cuenta y registrar mi empresa, para empezar a usar KontadorIA.

Criterios de aceptación

- El usuario puede registrarse con su correo y una contraseña.

- El sistema verifica el correo antes de activar la cuenta.

- Después del registro, el usuario ingresa los datos de su empresa: nombre, RUT y giro (opcional).

- El usuario que registra la empresa queda como su administrador.

- La empresa nueva parte con las categorías predefinidas disponibles.

- Si el usuario llega mediante una invitación (HU02), no crea una empresa: se une a la empresa que lo invitó, con el rol asignado.

Nota: Sin esta historia no existe forma de crear la primera empresa ni el primer administrador.

## HU18 — Dashboard

Rol: Todos   ·   Jira: KONTADORIA-18   ·   Estimación: 5 pts   ·   Prioridad: Media

Como usuario, quiero ver un resumen de los ingresos y gastos, para entender rápidamente la situación financiera.

Criterios de aceptación

- El dashboard muestra el total de ingresos, el total de gastos y el saldo del mes actual.

- Muestra los gastos por categoría en un gráfico, usando los colores de cada categoría.

- El usuario puede cambiar el mes que está viendo.

- Muestra los últimos movimientos registrados.

- El administrador y el contador ven el resumen de toda la empresa; un empleado solo ve el resumen de sus propios movimientos.

Nota: Se planifica en el Sprint 3 (IA y dashboard).

# 5. Decisiones del equipo

Puntos que quedaron abiertos en la versión 1.1 por diferencias entre la versión 1.0 y el diseño del sistema. Todos fueron resueltos por el equipo el 11-10-2026.

| # | Pregunta | Situación | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | ¿El contador puede registrar movimientos? | Resuelta (11-10-2026): el contador no registra movimientos; consulta, importa CSV/XLSX y exporta (HU06, HU08, HU09). | Ninguna: las historias ya lo reflejan. |
| D2 | ¿Quién puede crear categorías nuevas? | Resuelta (11-10-2026): solo el administrador crea categorías (HU14). Al confirmar una boleta solo se eligen categorías existentes (HU09). | Ninguna: las historias ya lo reflejan. |
| D3 | Historias nuevas en Jira | Resuelta (29-09-2026): se crearon KONTADORIA-17 y KONTADORIA-18. Las 18 historias quedaron con el tipo Historia en Jira y con los criterios de esta versión. | Resuelta (11-10-2026): HU17 y HU18 estimadas en 5 pts cada una. |

# 6. Control de cambios

Versión 1.2 (11-10-2026)

| Historia | Cambio |
| --- | --- |
| General | Decisiones D1, D2 y D3 resueltas. Se eliminan las referencias a notas internas de diseño. Las prioridades se alinean con el Product Backlog. |
| HU03, HU05 | Prioridad Media → Alta: son la base de seguridad del producto. |
| HU06, HU07, HU14 | Prioridad Media → Alta: sin categorías y registro manual no hay datos que mostrar. |
| HU08, HU09 | Prioridad Media → Alta: la carga con IA es el diferenciador del producto. HU09 aclara que no se crean categorías al confirmar (D2). |
| HU13, HU15 | Prioridad Media → Baja: se pueden postergar si falta tiempo. |
| HU17, HU18 | Estimación: 5 pts cada una. HU18 se planifica en el Sprint 3 (IA y dashboard). |

Versión 1.1 (29-09-2026)

| Historia | Cambio |
| --- | --- |
| General | Se agregan: índice, tabla de roles, criterios transversales, decisiones abiertas y referencia a Jira y estimación en cada historia. Se corrige la portada. En Jira, las historias pasan de tipo Tarea a Historia y sus descripciones se actualizan a esta versión. |
| HU01 | Autenticación con Entra External ID, validación del token en el backend (firma, emisor, audiencia, expiración), recuperar contraseña, cerrar sesión, usuario desactivado. |
| HU02 | Link vinculado al correo, expiración de 72 h y un solo uso, revocar invitaciones, cambiar rol, protección del último administrador. |
| HU03 | Validación de permisos en el servidor; el rol nunca viene del navegador. |
| HU04 | Campos de la empresa y validación del RUT. |
| HU05 | Un empleado solo ve sus propios movimientos (RLS) y pruebas de aislamiento. |
| HU06 | Roles explícitos (no contador), pesos chilenos, tipo de documento. |
| HU07 | Filtro por tipo; el filtro por usuario queda solo para administrador y contador. |
| HU08 | Formatos, cámara del celular, datos que extrae la IA, indicador de carga, fallback al formulario manual, sin duplicados. |
| HU09 | Se corrige la redacción ("muestra"); categoría sugerida; cancelar. |
| HU10 | Plantilla descargable y mensaje ante estructura incorrecta. |
| HU11 | Se corrige "Criterios de aceleración" por "aceptación"; descarga de filas con errores. |
| HU12 | Cancelar la importación. |
| HU13 | Fecha, filas totales/importadas/con error y vínculo de cada movimiento con su importación. |
| HU14 | Categorías predefinidas, tipo ingreso/gasto, color. |
| HU15 | Período mensual y un presupuesto por categoría y mes. |
| HU16 | Mismo formato que la plantilla de importación; empleado sin acceso. |
| HU17 | Nueva: registro de cuenta y empresa. |
| HU18 | Nueva: dashboard. |